

**Briefing do Projeto Integrador Multi Frutti**

**Equipe do Projeto**

Lucimara Dias

Minoru Yamanaka

Carlos Alexandre

**Briefing**

1. **Objetivo**

Desenvolver um site estático do tipo Landing Page / Cartão de Visita para promover a marca Hortifruti e aumentar sua visibilidade online, ultrapassando limitações físicas e geográficas.

1. **Justificativa**

Estabelecer uma presença online robusta que amplie o alcance da marca Hortifruti, permitindo uma melhor conexão com empresas e clientes finais, além de destacar a oferta de produtos e serviços.

1. **Persona**

João Silva, de 38 anos, é cofundador da Bendito Yakisoba e um apaixonado por tecnologia digital, sempre em busca de novas tendências para otimizar vendas online e aprimorar a experiência do cliente. Seu principal objetivo é expandir a presença da empresa no mercado de fast-food, oferecendo um serviço de alta qualidade e uma experiência culinária marcante, ao mesmo tempo em que visa melhorar a eficiência operacional e fortalecer a presença digital da marca.

1. **Escopo**

O projeto inclui a criação de um site com as seguintes páginas: Home, que apresenta informações gerais sobre a marca e seus principais produtos; Cadastro de Clientes, um formulário para empresas e clientes finais solicitarem informações ou serviços; e Cadastro de Fornecedores, destinado a fornecedores interessados em se conectar com a Hortifruti. O design do site será atraente e responsivo, alinhado com a identidade visual da marca.

* 1. **Design: Nome, paleta de cores e logo.**

**Nome:** Multi Frutti

**Paleta de Cores:**

**Cor Principal:** #DB2955 (PANTONE P 59-15 C - Raspberry) – Vermelho vibrante.

**Fundo:** #ECECEC (PANTONE P 179-2 C - Anti-flash white) – Cinza claro.

**Tipografia:** #191102 (PANTONE 419 C - Smoky black) – Preto sólido.

**Cor Secundária:** #7B904B (PANTONE P 162-13 C - Mosa green) – Verde escuro.

**Contraste:** #F3B700 (PANTONE P 10-8 C - Amber) – Amarelo brilhante.

**Logotipo:**



O logotipo da **Multi Frutti é o coração pulsante da identidade visual da marca, unindo uma paleta vibrante de cores inspiradas em frutas e vegetais**. Este design não apenas reflete a frescura dos produtos, mas também se **adapta a uma ampla gama de setores alimentícios, acolhendo diferentes públicos com suas variadas tonalidades**. A tipografia Raleway, projetada especialmente para títulos, permite uma transição **fluida entre estilos, desde linhas finas e delicadas até versões mais robustas, atendendo tanto aos públicos mais modernos e descolados quanto aos mais exigentes**. Com isso, o logotipo ressalta o compromisso da empresa com a qualidade e frescor dos seus produtos.

* 1. **Discriminar páginas/funcionalidades do site/app**

**4.2.1 Home - Página Inicial**

## **- Funcionalidade: Apresentação de informações gerais sobre a marca, exibição do Bem-vindo à Multi Fruti e Nossa Jornada (Popular, sobre nós), além da seção Localização.**

**4.2.2 Produtos/Serviços**

**- Funcionalidade: Página detalhada com listagem e descrições dos produtos e serviços oferecidos. Inclui imagens, preços e especificações.**

**4.2.3 Notícias Blog**

**- Funcionalidade: Seção para publicação de artigos, notícias e atualizações sobre a empresa e o setor. Permite comentários e compartilhamento nas redes sociais.**

**4.2.4 Contatos**

**- Funcionalidade: Formulário de Entrada de Informações de contato, incluindo nome, e-mail, data de nascimento, CEP, endereço, bairro, cidade, estado, telefone, assunto e mensagem. Formulário de contato para envio de mensagens diretamente o e-mail da Multti Frutti para posterior relação comercial. Este Formulário de ser flexível para atender o cadastro de clientes e de fornecedores**

**4.2.5 FAQ**

**- Funcionalidade: Seção de Perguntas Frequentes para fornecer respostas rápidas a dúvidas comuns de clientes e fornecedores.**

1. **Orçamento**

**Total Estimado:** **R$ 58.772,66**

**Manutenção de Hospedagem e Domínio R$ 300 mensal**

Salário Total da Equipe: **R$ 13.846,00**

1. **Cronograma**

**O cronograma de estimativa de trabalho para o projeto de 45 dias é dividido nas seguintes etapas:**

**1. Briefing (2 dias): Coleta e definição dos objetivos e necessidades do cliente.**

**2. Orçamento (2 dias): Elaboração e aprovação do orçamento baseado nos requisitos definidos.**

**3. Levantamento de Requisitos (5 dias): Identificação e documentação dos requisitos funcionais e não funcionais.**

**4. Wireframe (4 dias): Criação dos wireframes para estruturar a navegação e layout das páginas.**

**5. Protótipo (5 dias): Desenvolvimento de protótipos interativos para visualizar funcionalidades e layout.**

**6. Identidade Visual (6 dias): Criação e aprovação da identidade visual, incluindo logotipo, paleta de cores e tipografia.**

**7. Design (6 dias): Design detalhado das páginas com base no protótipo e identidade visual.**

**8. Desenvolvimento (10 dias):\*\* Implementação das páginas web com HTML, CSS e Javascript.**

**9. Testes (5 dias): Testes de funcionalidade, usabilidade e compatibilidade em diversos dispositivos e navegadores.**

**10. Implementação (2 dias): Lançamento do site e monitoramento pós-lançamento para ajustes finais.**

1. **Referências**

**Documentação de Desenvolvimento -** [Desenvolvimento\_do\_Site\_Multi\_Frutti.docx](https://senacspedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/paulo_myamanaka_senacsp_edu_br1/EQ-s1CBhnrxArcgzyecQdkABEIaSY58D0HVzAk2KO_xgYA?e=nmxe0F)

**Análise de Mercado -** [Analise\_de\_Mercado\_Desenvolvimento\_Multi\_Frutti.docx](https://senacspedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/paulo_myamanaka_senacsp_edu_br1/Eb-8HKk1NzFBlIn7hMDEh6MBpOlegNs8mL4Et5bfhHbLLg?e=xKBQfz)

**Identidade Visual -** [Identidade\_Visual\_do\_Site\_Multi\_Frutti.docx](https://senacspedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/paulo_myamanaka_senacsp_edu_br1/EWtPEnMqXpxBjjFu1eRyO8EB6fkKyXkDajkiMAhcBqyiGQ?e=REUate)

**Protótipo -** [**Protótipo no Figma**](https://www.figma.com/proto/2IR6C3We5o2AeFpOUIFJi0/Prototype_Multu_Frutti_01_Rascunho?node-id=1-201&node-type=CANVAS&t=oWeOrZJgsye8UQPk-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A2)